# 'Vardoc The Plugin' Roadmap:
## март, 04 – milestone 1
Диаграмма классов, по которой генерируется подмножество будущего диаграммера для семейства
## март, 11 – milestone 2
- интеграция с редактором Кота: возможность создать и сохранить в моём и открыть и просмотреть в его (и наоборот)
- поддержка неполной схемы ДРЛ
- граф: только базовые фигуры
- сохранение и загрузка семейства и документа
- частичная реализация диаграммы документа
- конкретный план на ДРЛ: что поддерживаем, а что нет
## март, 18 – milestone 3
- 50% реализация функциональности диаграмм семейства и документа (ТУДУ: детали), почти без редактирования
- интеграция: переход на нужный файл к Коту по клику на диаграмме
- 70% соответствие диаграмм нотации – пока совсем без красивостей
## март, 25 – milestone 4
- 70% диаграмм семейства и документа (редактирование)
- диаграмма семейства
- текст диплома бурно прогрессирует
## апрель, 1 – release candidate 1
- Реализованы все типы диаграмм, в т. ч. редактирование, на 80%
- без раунд-трипа
- соответствие нотации 80%
- текста написана половина
## апрель, 8 – release candidate 2
- round-trip attempt (?)
- это багфикс-релиз, готово 90% функциональности
- множество мелких багов, мало красивостей: иконки, надписи етс, мелкие фичи
## апрель, 15– release version 1.0
- полная реализация (см требования)
- 95% багов исправлено
- сделано всё, что успели, дальше только незначительные изменения
- текст сделан на 75%
## апрель, 29 – release version 1.1
- учтены замечания рецензента
- текст доделан и отдан на рецензирование