# Vardoc The Plugin Roadmap:
## Март, 01 – milestone 1
- сохранение, загрузка семейства в формате ДРЛ
- интеграция с редактором Кота: возможность создать и сохранить в моём и
открыть и просмотреть в его (и наоборот)
- поддержка неполной схемы ДРЛ
- граф: только базовые фигуры
- emf editor: поддержка создания/удаления элементов
## март, 15 – milestone 2
- сохранение и загрузка семейства и документа
- частичная реализация диаграммы документа
- emf editor: почти полность готов, сбор требований для улучшения
- конкретный план на ДРЛ: что поддерживаем, а что нет
- полная реализация поддерживаемой части ДРЛ в схеме
- сохранение и загрузка поддерживаемой части ДРЛ
## март, 29 – milestone 3
- полная реализация диаграмм
- интеграция: переход на нужный файл к Коту по клику на диаграмме
- emf editor - ???
- диаграммы почти полностью по нотации
- возможны баги
## апрель, 12 – release candidat 1
- round-trip
- это багфикс-релиз + готово 80% функциональности
- множество мелких багов, мало красивостей: иконки, надписи етс,
мелкие фичи
## апрель, 26 – release candidat 2
- полная реализация (см требования)
- 95% багов пофикшено
## май, 10 – release version 1.0
- сделано всё, что успели, дальше только незначительные изменения
## май, 17 – release version 1.1
- учтены замечания рецензента

# Vardoc Diploma Text Roadmap:
## март, 08 – milestone 1
- 7 страниц чернового текста
- 20 источников
## март, 22 – milestone 2
- 15 страниц чернового текста
- 25 источников
## апрель, 5 – milestone 3
- 20 страниц чернового текста
- 30 источников
## апрель, 19 – release candidat 1
- объём готов
- текст полируется и уточняется
## май, 3 – release version 1.0
- текст готов и будет отдан рецензенту
## май, 17 – release version 1.1
- текст переработан после взаимодействия с рецензентом и полностью готов

PS Если честно, все эти планы кажутся мне неуместно оптимистичными.