# План разработки на неделю 03.03 – 10.03
## Работы на эту неделю:
### суббота 03.03
- Планы разработки на неделю и долгосрочный
- Диаграммер для подмножества диаграммы, подмножество – простые элементы, без условий и групп, без украшательств для дуг и вершин
### воскресенье 04.03
Небольшая доделка диаграммера
- Анализ механизма сериализации; план реализации сериализации (ДОМ)
- Новая версия текста диплома
### понедельник 05.03
- Улучшение соответствия визуального представления определённому в документации DRL
- Интеграция с Домом
- Доработка модели для изображения условий
### вторник 06.03
Работа на д текстом, с учётом замечаний
### среда 07.03
Анализ способа реализации диаграммы продукта
## четверг 08.03
(meeting?; празднование Дня, работы по диплому затруднены)
Работа над диаграммой продукта
### пятница 09.03
Зачистка багов по направлениям интеграции с Домом и модели
## Все работы:
- написание текста диплома
- работа над диаграммой семейства:
  - загрузка/сохранение
  - соответствие нотации
  - редактирование
  - навигация в редактор Кота
  - валидация диаграммы
  - реализация частичного синтаксиса
  - реализация полностью
  - добавление fine-grained конструкций
- работа над диаграммой продукта:
  - модификация – выбор элементов по диаграмме семейства
  - загрузка/сохранение
  - валидация
- диаграммы – семейства, продукта, линейка
- организация редактирования с помощью редактора EMF или модифицировать Layout Manager в граф редакторе
- round-trip